盖州市交通运输发展

“十三五”规划

盖州市交通局

目录

一、发展现状及问题	4

（一）主要成就	4

1、基础设施建设稳步推进	4

2、客货运输保持平稳增长	5

3、运输服务水平显著提升	6

4、交通物流实现持续发展	9

5、民生交通建设成效显著	9

（二）基本经验	10

1、坚持统筹规划，引领行业为经济社会发展服务	10

2、坚持优化结构，注重加强交通运输产业转型升级	11

3、坚持管理创新，增强交通运输行业发展活力	11

4、坚持科技创新，支撑交通运输行业可持续发展	11

5、坚持惠及民生，践行交通运输发展的根本宗旨	12

（三）存在问题	12

1、乡村道路等级低，公路养护资金不足	12

2、客运线网尚未优化，运输服务能力有待提升	13

3、运输场站设施不全，不适应公共服务发展需要	13

4、道路运输综合环境较差，市场秩序不规范	13

5、交通建设融资渠道窄，资金瓶颈难以解决	13

二、发展形势与需求	13

（一）面临形势	14

（二）发展需求	14

1、抢抓机遇，交通先导，要求加快完善综合交通运输体系	14

2、统筹发展，区域协调，要求发挥交通运输基础保障和引导作用	15

3、注重公平，城乡一体，要求实现交通运输基本公共服务均等化	15

4、节能减排，生态环保，要求增强交通运输可持续发展能力	16

5、智能交通，信息引领，要求提高交通运输管理服务效率和效益	16

6、深化改革，依法行政，要求提升交通运输管理能力和执政能力	17

三、指导思想和原则	17

（一）指导思想  	17

（二）发展原则 	18

1、统筹规划，协调融合	18

2、稳中求进，适度超前	18

3、转型升级，提质增效	18

4、以人为本，安全发展	19

5、绿色低碳，生态和谐	19

6、改革创新，循序渐进	19

四、发展目标和任务	19

（一）发展目标  	20

1、交通基础设施进一步完善	20

2、运输服务能力进一步增强	20

3、科技与信息化水平进一步提升	20

4、绿色低碳交通进一步推进	21

5、安全应急功能进一步完备	21

（二）主要任务 	23

1、优化交通网络，推进交通基础设施完善	23

2、加强转型升级，推进运输服务水平提升	27

3、深化体制改革，推进行业管理体系建设	30

4、加强信息融合，推进交通运输科技创新	32

5、坚持节能环保，推进交通运输绿色发展	33

6、加强安全监管，推进应急保障能力提升	34

五、保障政策和措施  	35

（一）加强组织领导  	35

（二）强化规划引领 	36

（三）强化政策支持	36

- 一、    发展现状及问题

“十二五”规划期是盖州经济社会全面发展的关键时期，全市交通运输工作坚持以科学发展观为统领，按照稳中求进的总基调，紧紧围绕综合交通、智能交通、绿色交通、平安交通、民生交通发展，认真落实规划目标，推进各项工程建设任务，在基础设施建设、运输结构调整、服务水平提升、民生工程改善等方面实现了新突破，在科技创新、节能减排、应急保障和行业管理等方面也取得了明显成效，为稳增长、促改革、调结构、惠民生提供了有力保障。

- （一）主要成就

- 1、基础设施建设稳步推进

“十二五”期间，全市公路交通基础设施建设预计完成投资63648.7万元，比“十一五”增加28837.4万元。普通公路、运输场站和仓储物流业投资规模分别达到44413.1万元、264.6万元，比“十一五”分别增长45.3%、-93.4%。

预计到2015年底，全市公路总里程达到 2052公里，比“十一五”末期增加336.8公里。其中，高速公路95公里,国省干线238.4公里，县级公路248.5公里，占28.4%；乡级公路581.8公里，村屯公路888.3公里，占71.6%。公路密度70公里∕百平方公里。有铺装、简易铺装路面1495.2公里，占72.8%。形成了高速公路与国省干线纵横贯通、县乡公路紧密衔接、村屯公路不断延伸的公路网络布局。全市拥有等级客运站20个，基本形成了出行便利、中转畅通的多层次客运体系。

注：表①2015年盖州市各等级公路分布情况（按技术等级）

| 技术等级 里程 （km） | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 等外公路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 | 59.5 | 361.8 | 291.8 | 1075.9 | 168 |

注： 表②2015年盖州市各等级公路分布情况（按行政等级）

| 行政等级 里程 (km) | 国道 | 省道 | 县道 | 乡道 | 村屯道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 | 111 | 127.4 | 248.5 | 581.8 | 888.3 |

- 2、客货运输保持平稳增长

预计到2015年底，全市公路运输货运量达到2250 万吨，较“十一五”末期年均增50%；货物周转量达到405000万吨*公里，年均增长7%。全市公路运输客运量达到3600万人，较“十一五”末期年均增长2%；客运周转量达到90000万人*公里，年均增长0.4%。

注：表③2011～2015年盖州市公路客运量

| 年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客运量（万人） | 670 | 690 | 720 | 750 | 770 | 3600 |

注：表④2011～2015年盖州市公路货运量

| 年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货运量（万吨） | 1020 | 1350 | 1420 | 1610 | 2250 | 7650 |

- 3、运输服务水平显著提升

运力结构逐步优化。预计到2015年底，全市中高级客运班车、中高级客运包车分别达到143辆和21辆，分别占44%和100%，比“十一五”末期分别提高了80个百分点和持平。全市集装箱车辆、厢式货车和多轴重载货运车辆分别达到1258辆、431辆、5072辆，比“十一五”末期分别增加0.5%、25%和0.6%。客运集约化水平逐步提高。实现了22条客运班线105辆班车集约化经营，占30%。全市规模化运输企业达到 5家，占100%，比“十一五”末期提高了30个百分点。公共交通逐步发展。城市公交线路21条，线路长度247公里，比“十一五”末期增加52公里；运营公交车136辆，比“十一五”末期增长40 %。市区公交车万人拥有量达到3.9标台，公交客运量1173万人，公交客运周转量1045.6万人公里。

图例①2015年盖州市区公交线路图示（见下页）

- 4、交通物流实现持续发展

深入贯彻落实辽宁省交通厅《关于辽宁省交通运输促进物流业健康发展的指导意见》（辽交计发【2013】351号）和营口市交通局《关于加快营口市交通物流业发展四年行动计划》（营交运发【2014】195号）文件精神，重点围绕物流公共信息平台、城市物流工程、港口物流工程、产业物流工程和农村物流工程开展工作，重点建设城市物流园区1个，产业物流园区1个，重点培育交通物流骨干企业2个。

- 5、民生交通建设成效显著

在“十一五”全面实施“村村通工程”的基础上，进一步完善了农村交通基础设施网络，完成农村公路修建改造476.5公里，利用“一事一议”财政奖补政策修建村屯道路408.7公里。加快农村客运发展，推进城乡客运一体化运营，建成农村客运站6个，新增农村客运班线2条，延长线路6 条，农村客运班车通达率达到100%。盖州客运站实现了联网售票。新开辟城区公交线路3条，公交站亭正在逐步完善。

注：表⑤盖州市“十二五”公路、场站建设投资统计

| 年 份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 完成总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级以上公路 | 4600 | 6700 | 16000 | 6900 | 9576.5 | 43776.5 |
| 农村公路 | 2361.9 | 5900.7 | 2986.6 | 5928 | 6486.9 | 23664.1 |
| 运输场站 | 165 |  | 99.6 |  | 110 | 374.6 |
| 完成总投资 | 7126.9 | 12600.7 | 19086.2 | 12828 | 16063.4 | 67815.2 |

说明：“十二五”盖州市交通建设完成投资6.78亿元，比“十一五”增加74.5 %。其中，公路建设完成6.75亿元，占投资总额的99.6%；场站建设完成0.03亿元，占投资总额的0.04%。

“十二五”盖州市交通基础设施建设年均完成投资 1.35亿元，比“十一五”增加73.1%。

- （二）基本经验

回顾五年来的发展历程，交通运输工作在克服困难、锐意进取过程中，积累了许多有益的经验。

- 1、坚持统筹规划，引领行业为经济社会发展服务

全面发挥规划的引领作用，坚持服从服务于全面建设小康社会，实现盖州振兴大局，认真落实市委、市政府的决策部署，注重规划的全局性，始终把服务经济社会发展作为交通工作的出发点和落脚点；注重规划的前瞻性，充分发挥规划对交通运输工作的指导作用；注重规划的连续性，坚持五年规划一次确定，分年度系统实施；注重规划的可操作性，合理确定标准、规模和速度，保证交通发展的良性循环和系统推进。

- 2、坚持优化结构，注重加强交通运输产业转型升级

转变交通运输发展方式，推进区域交通一体化建设，调整交通运输结构由单一向综合、由分散向协调、由粗放向集约转变，注重基础设施等级的提高和结构的优化，注重维护交通网络的完整性和完好率，注重发展质量、速度、效益的协同推进、同步提高，追求交通运输质量和效益。

- 3、坚持管理创新，增强交通运输行业发展活力

创新管理运行机制，重点推进普通公路路面与重要桥梁专业化养护，建设绿色拌合站。深化农村公路管理养护体制改革，推进农村公路改革试点，初步形成可复制、可推广的特色改革经验。积极探索拓宽交通建设筹融资渠道，在积极争取上级补助资金的同时，尽力保证地方财政的基本投入，发挥乡镇政府多渠道筹资的积极性，确保交通建设资金多元投入的合理结构。

- 4、坚持科技创新，支撑交通运输行业可持续发展

围绕全市交通建设、养护、管理、运营、服务等各项业务，健全以市场为导向、以企业为主体、产学研相结合的技术创新体系，加快科技成果转化为交通运输生产力。发挥信息化、智能化的牵引作用，充分利用现代信息技术改造传统产业，加强信息系统整合，推进数据联通共享，促进信息技术在行业监管、运行管理、社会服务、应急保障等各领域的应用。

- 5、坚持惠及民生，践行交通运输发展的根本宗旨

发展民生交通是以人为本的本质要求，是交通运输发展的目的和宗旨。围绕农村道路、车辆运营、运输服务等重点领域，加快交通基础设施建设，加大道路客运班线的覆盖范围，改善城市公共交通的供给量，努力实现交通运输基本公共服务均等化。

- （三）存在问题

“十二五”期间，盖州市交通运输业虽有较快发展，但与全市经济社会事业发展需求、与人民群众的现实需要还有诸多不适应，主要表现为：

- 1、乡村道路等级低，公路养护资金不足

在“十一五”、“十二五”两个规划期，省政府实施了“村村通工程”、财政奖补等一系列扶持政策，我市农村公路有了长足发展，总里程已达到1420.155公里。同时，也给养护管理、定期维修带来巨大压力。乡村公路等级均为三、四级，抗灾、抗重载能力弱，在2012年洪灾中多条道路损毁，累计近200公里；部分路段交通量大，重型车辆多，路面不堪重负。尤其是养护资金严重不足，满足不了日常养护管理和定期维修的需要。

- 2、客运线网尚未优化，运输服务能力有待提升

由于集约化程度不高，有些客运线路重叠、交叉，部分线路趋于饱和，运力过剩，客观上导致经营者之间产生利益矛盾，纷争不断，往往出现站外发车、压点运行、争抢客源、倒客并客等问题，造成经营秩序混乱。

- 3、运输场站设施不全，不适应公共服务发展需要

全市4家客运企业共有客运班车400多台，而全市仅有1个一级客运站，由于容纳量有限，有60台客车不能进站发车。有些公交线路站点无候车亭，公交车无停车场。各类货运车辆也有市无场。主要原因是政府无财力投入，造成运输行业公共服务设施不完善。

- 4、道路运输综合环境较差，市场秩序不规范

运政执法难度越来越大，出租车串线运营、自用车非法载客、电瓶三轮车泛滥、货车改型改装、超限运输等问题始终未得到有效治理，暴力抗法、集聚上访等群体性事件时有发生，给维护运输市场秩序、杜绝安全隐患带来较大压力。

- 5、交通建设融资渠道窄，资金瓶颈难以解决

“十二五”期间，盖州市公路建设主要依靠上级补助资金，地方财政投入有限，乡镇政府很少投入。由于地方公路建设完全是公益性投资，没有回报，很难吸引社会资金参与。造成交通建设与投资、融资矛盾加剧。

- 二、发展形势与需求

- （一）面临形势

当前，我国正处于经济增速放缓换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”特殊阶段，经济发展将由高速增长步入中高速平稳增长的“新常态”。“十三五”时期将是盖州市综合交通运输发展和改革的重要阶段和攻坚时期，也是交通运输支持新一轮东北振兴和全面建设小康社会的关键时期，各种运输方式由初步融合向深度融合转变的阶段性特征十分明显，对综合交通运输体系建设提出了新的更高的要求。

- （二）发展需求

- 1、抢抓机遇，交通先导，要求加快完善综合交通运输体系

“十二五”期间，国家出台了新一轮东北振兴的重大政策举措，，为盖州市的发展带来重要的历史机遇，同时也使盖州面临着新的挑战。盖州市处于辽宁沿海经济带和沈阳经济区两大国家战略叠加区域，是东北三省及蒙东地区最近的出海口，同时也是连接亚欧大陆桥的重要节点，具有重要的交通区位优势。交通运输作为促进经济社会发展的基础性和先导性行业，要求综合交通运输体系建设必须加快推进并且适度超前，亟需加强基础设施建设，促进互联互通，以适应国家战略引导下振兴盖州经济、转变经济发展方式、构建开放型经济体系的新要求。

- 2、统筹发展，区域协调，要求发挥交通运输基础保障和引导作用

加强区域协同、互联互通及专业承接与转移，有利于加快经济转型升级。盖州市频临营口港，作为辽宁沿海经济带的重要组成部分，在实现对外经济开放发展以及协调周边地区共同发展过程中，要充分发挥交通运输的引领保障作用，需要加快构建与交通需求动态相适应的层次分明、结构合理、功能完善、衔接顺畅的综合交通运输体系。

- 3、注重公平，城乡一体，要求实现交通运输基本公共服务均等化

新型城镇化发展要求城乡之间协调发展与经济互动，随着新一轮城镇化发展的持续推进，对交通运输的需求也上升到更高层次。一方面，伴随着客运方式多样化及服务高效化、信息技术及现代物流业的快速发展，城乡之间客货的流动强度大大增加；另一方面，农村经济的快速发展，信息化、城镇化和农业现代化的推进迅速改变着农村居民的生活方式，对交通基础设施以及运输服务水平提出了新的需求。这就要求交通运输在优化城镇化格局、促进城乡协调发展、提升人民生活质量等方面发挥重要的引领支撑作用，实现城乡交通基础设施及综合运输服务的有效对接，促进城乡交通一体化发展。

- 4、节能减排，生态环保，要求增强交通运输可持续发展能力

目前，交通运输依然是资源使用、能源消耗和污染排放的主要行业，对国家实施碧水工程、青山工程、蓝天工程有重要影响，是节能减排和应对气候变化的重点领域之一。在新的发展形势下，交通运输在必须确保稳增长促发展的同时，愈加受到资源和环境的约束，这就要求交通运输加快转变发展方式，统筹合理使用资源，坚持不懈狠抓生态建设，大力开发利用新能源、新技术，切实落实节能减排，营造绿色交通发展环境。

- 5、智能交通，信息引领，要求提高交通运输管理服务效率和效益

随着互联网经济、大数据时代的来临，对交通运输信息化、智能化提出了新需求，物流、旅游、商贸等产业的快速发展使民众对交通服务的期望值不断提高，要求交通运输必须强化顶层设计，加强行业运行动态监测和市场秩序监管，提高行业管理精细化和服务便利化水平。搭建综合交通运输信息化服务体系平台，整合信息资源，加强集成应用，进一步利用信息技术提升综合交通运输的服务质量和服务效率，充分发挥信息化、智能化在引领交通运输转型升级、推动交通运输现代化发展中的重要作用。

- 6、深化改革，依法行政，要求提升交通运输管理能力和执政能力

党的十八届三中、四中全会提出了全面深化改革、推进依法治国，要求交通运输进一步加强体制改革、推进依法行政。交通运输部的大部制改革已基本完成，省、市级交通运输体制改革正在加快推进，县级交通运输管理部门体制改革也必将在“十三五”期间进行。深化交通运输体制改革，解除管理壁垒，实现政府职能转变，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，要求政府更要注重对交通运输的宏观调控，在构建综合交通运输管理体系中，充分发挥出各种运输方式的组合效率和规模效益。依法行政，要求交通运输加强法治政府建设，不断推动行业管理走向科学化、法制化、规范化，加快推进交通运输行业治理体系和治理能力的现代化，切实提升交通运输管理能力和管理水平。

- 三、指导思想和原则

- （一）指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，牢牢把握稳中求进总基调，紧紧抓住现代服务业转型的战略机遇期，统筹区域交通、城乡交通的协调发展，着力推进综合交通运输体系建设，着力调整运输结构，着力提升服务品质，着力加快产业升级，着力提升执法能力，努力推进综合交通、智能交通、民生交通、绿色交通、平安交通发展，加快构建安全、便捷、高效、环保的综合交通运输体系，为全面建设小康社会提供强有力的支撑和保障。

- （二）发展原则

- 1、统筹规划，协调融合

注重完善综合交通运输规划体系，注重与区域经济发展、城镇化格局、产业布局、资源分布的衔接，强化规划的整体性、综合性、前瞻性；同时注重不同运输方式之间的融合互动，充分发挥各种运输方式的比较优势和组合效率，逐步实现综合交通运输一体化发展。

- 2、稳中求进，适度超前

坚持发展是第一要务，大力推进综合交通运输体系建设，量力而行，尽力而为，保持适度稳定的投资发展模式，把握好建设发展的节奏和重点，立足当前、远近结合，努力实现基础设施能力适度超前配置，加快形成综合交通运输网络。

- 3、转型升级，提质增效

转变交通发展方式，切实处理好发展过程中的速度、质量、效益的关系。优化运输结构，加快交通运输传统产业转型升级，推动现代运输服务业发展壮大。提升服务质量，以科技进步和信息化引领交通运输发展。

- 4、以人为本，安全发展

改善民生、注重公平，把舒适、快捷、高效、安全放在首位，实现交通运输基本公共服务均等化。强化交通安全理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理。建立健全各项规章制度和管理机制，确保安全监管和质量管理常态化。切实提升技术和装备水平，全面提高运输的安全性、可靠性和应对自然灾害、突发事件的保障能力。

- 5、绿色低碳，生态和谐

进一步推进交通运输资源节约型、环境友好型行业发展，强化节能减排，节约集约利用资源，促进资源循环利用，加强生态和环境保护，加快建立绿色低碳循环交通运输体系，提高运输效率，推动综合交通运输体系的可持续发展。

- 6、改革创新，循序渐进

转变政府职能，全面深化交通运输重点领域和关键环节的改革，简政放权，依法行政，增强行业发展活力。强化积极创新与循序渐进相统一，既体现改革创新，又有计划、有步骤地分类推进。

- 四、发展目标和任务

按照新一轮东北振兴、全面建设小康社会的总体要求，到2020年，形成安全、便捷、高效、绿色的综合交通运输体系，实现基础设施衔接顺畅、技术装备先进适用、运输服务安全高效、行业管理规范有序，引领和推进盖州经济社会发展，为推动新一轮东北老工业基地振兴和区域经济发展提供重要交通保障。

- （一）发展目标

- 1、交通基础设施进一步完善

“十三五”期间，全市公路总里程达到2302公里，其中高速公路达到95公里；国省干线和县级二级以上普通公路的比重达到18.3%，优良率达到100%；农村公路新增里程250公里，比重达到49.4%，优良率达到76%。

- 2、运输服务能力进一步增强

客货运输整体运行效率显著提高。客运线路逐步优化，中高级客运班车比重达到50%，中高级客运包车比重达到100%；城区公交线路覆盖率逐步提高，公交站点覆盖率达到

50%以上，市区万人公交车拥有量达到7.9标台，市民出行分担率达到21%。营运货车厢式化率达到10%、专用化率达到20%。

- 3、科技与信息化水平进一步提升

加快推进综合交通运输管理一体化、设施装备智能化、出行服务多样化、发展决策科学化，推进交通运输网络信息平台建设，逐步实现交通运输智能化管理。

- 4、绿色低碳交通进一步推进

在交通运输行业逐步普及节能环保装备，到“十三五”末期，城市公交车、出租车使用清洁能源和新能源车的比重达到100%。交通运输废旧材料再生和固体废料循环利用率达到100%。绿色拌合站比重达到100%。

- 5、安全应急功能进一步完备

应急救援服务平台覆盖全域。实现普通干线公路重点路段监控覆盖率达到100%；公路救援基地乡镇覆盖率达到100%；客运交通事故和施工安全事故死亡人数大幅度下降，杜绝重特大安全事故发生。

注：表⑥ “十三五”交通发展主要指标汇总表

| 指标名称 |  |  | 盖州指标 |  | 营口指标 |  | 辽宁指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014年 | 2020年 | 2014年 | 2020年 | 2014年 | 2020年 |
| 基础设施 | 网络覆盖 | 国省干线公路二级及以上公路比例（%） | 99 | 100 | 99.7 | 100 |  |  |
|  |  | 普通国道二级及以上公路比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | 枢纽站场 | 综合客运枢纽站场简称数量（个） | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |  |
|  |  | 一级及以上客运站市级覆盖率（%） |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 二级及以上客运站县级覆盖率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 设施养护 | 国省干线公路大中修市场比例（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 |
|  |  | 国省干线公路优良路比例（%） | 90 | 100 |  |  | 80 | 90 |
|  | 服务水平 | 农村公路优良路比例（%） | 72 | 76 | 68.7 | 90 | 73.5 | 76 |
|  |  | 各市中心城区公共交通站点500米覆盖率（%） |  | 100 |  | 100 | 87 | 100 |
|  |  | 公共交通占机动化出行分担率（%） | 9.5 | 21 |  | 20 |  | 60 |
| 运输服务 | 装备水平 | 市区万人公交车辆拥有量（标台） | 3.9 | 7.9 | 12.3 | 14 | 12.7 | 15 |
|  |  | 中高级客运班车比重（%） | 44 | 50 | 57.9 | 68.7 | 63 | 70 |
|  | 信息化水平 | 中高级客运包车比重（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 |
|  |  | 营运货车厢式化率（%） | 3 | 10 | 11 | 21 | 18 | 20 |
|  |  | 营运货车专用化率（%） | 10 | 20 | 24 | 37 | 33 | 35 |
|  |  | 公路客运联网售票服务覆盖率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 公众出行信息服务全市覆盖率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 信息服务 | 节能环保 | 交通核心业务信息化率 |  | 100 |  | 100 | 80 | 100 |
|  |  | 城市公交车清洁能源和新能源车比例（%） | 56 | 100 | 43.9 | 100 | 36.4 | 100 |
|  |  | 城市出租车清洁能源和新能源车比例（%） | 0 | 100 | 27.1 | 100 | 76.3 | 100 |
| 绿色交通 | 安全管理 | 国省干线公路绿化率（%） | 96 | 99 | 96 | 99 | 99 | 100 |
|  |  | 国省干线公路路面旧料循环利用率（%） | 85 | 90 | 85.03 | 90 |  |  |
|  |  | 国省干线重点路段监控覆盖率（%） |  | 100 |  | 100 | 50 | 100 |
|  |  | 二级以上客运站监控覆盖率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 安全应急 | 应急救援 | 重点营运车辆卫星定位系统安装率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 干线公路安保工程实施里程比例（%） | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 |
|  |  | 干线公路除雪防滑作业覆盖率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 汽车维修救援县级覆盖率（%） |  | 100 |  | 100 | 22.4 | 100 |

- （二）主要任务

“十三五”期间，全市交通运输发展的主要任务是：紧紧围绕推进“五个交通”建设的总体目标，加快构建两大体系，即完善的交通运输体系、权责明确的行业管理体系，实施五大工程，即交通基础设施完善工程、运输服务水平提升工程、交通科技创新建设工程、交通运输绿色发展工程、应急保障能力提升工程，进一步发挥交通运输引领推进我市经济稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要作用。

- 1、优化交通网络，推进交通基础设施完善

（1）公路基础设施建设

“十三五”期间，加快盖州交通发展规划与省市交通规划衔接，推进与周边地区的综合交通运输通道建设，积极争取融入国家“一带一路”倡议。重点抓好北海新区、仙人岛能源化工区和双台温泉旅游度假区公路网规划建设；实施部分国省干线改扩建工程；进一步加强农村公路网建设和维护。在规划期内，计划新建公路131.6公里（其中：一级公路49.59公里，二级公路82.01公里）；改造国省干线和县级公路65.45公里；完成农村公路大中修570公里，实现农村公路提级250公里；完成险桥新建或改造64座（其中：县级以上公路47座；乡村公路17座），改造率达到100%。到2020年，基本完善新老城区城乡间公路网合理布局，达到对外快速辐射，周边连接畅通，县乡公路网主次分明的网络结构。

注：表⑦“十三五”期间盖州市公路建设计划

| 项目名称 | 里程 | 等级 | 投资规模（万元） | 资金来源 | 建设年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海新区 | 52.70 |  | 114387 |  |  |
| 沙 田 线 | 4.97 | 一级 | 6360 | 省补、地方自筹 | 2016年 |
| 滕 惠 路 | 4.83 | 一级 | 6189 | 省补、地方自筹 | 2016年 |
| 纬 三 路 | 3.10 | 一级 | 4830 | 省补、地方自筹 | 2015年 |
| 鹤羊山大街 | 9.8 | 一级 | 9408 | 省补、地方自筹 | 2015年 |
| 营仙公路 | 22.75 | 12*2快车道 | 87600 | 省补、地方自筹 | 2015年 |
| 仙人岛区 | 37.24 |  | 181760 |  |  |
| 南 仙 路 | 4.49 | 一级 | 7461 | 省补、贷款、自筹 | 2016年～2020年 |
| 营仙公路 | 16.8 | 一级 | 62940 | 省补、贷款、自筹 | 2016年～2020年 |
| 渔村路改 | 14.72 | 一级 | 76040 | 省补、贷款、自筹 | 2016年～2020年 |
| 中央大道 | 12.79 | 一级 | 19989 | 省补、贷款、自筹 | 2016年～2020年 |
| 南 环 路 | 8.15 | 一级 | 15330 | 省补、贷款、自筹 | 2016年～2020年 |
| 双台旅游 | 23.66 |  | 92809.3 |  |  |
| 外 环 路 | 7.61 | 二级 | 32852.8 | 省补、地方自筹 | 2016年～2020年 |
| 双 何 线 | 4.06 | 二级 | 9956.5 | 省补、地方自筹 | 2016年～2020年 |
| 双 望 线 | 12.00 | 二级 | 50000 | 省补、地方自筹 | 2016年～2020年 |
| 九寨路 | 16.1 |  | 8300 |  |  |
| 福三线 | 3.5 | 二级 | 4500 | 省补、地方自筹 | 2016年～2020年 |
| 熊杨线 | 12.6 | 二级 | 3800 | 省补、地方自筹 | 2016年～2020年 |
| 干线路改扩 | 78.446 |  | 36068.529 |  |  |
| 黑 大 线 | 20.76 | 一级 | 9917.2 | 省补、地方自筹 | 2020年 |
| 庄 林 线 | 9.05 | 二级 | 2182.999 | 省补、地方自筹 | 2018年 |
| 熊 城 、北土线土岭 | 9.274 | 二级 | 7536 | 省补、地方自筹 | 2016年 |
| 盖 亮 线 | 10.40 | 二级 | 8943.07 | 省补、地方自筹 | 2018年 |
| 矿猫线 | 20.671 | 二级 | 4832.91 | 省补、地方自筹 | 2020年 |
| 和前线 | 8.291 | 二级 | 2656.35 | 省补、地方自筹 | 2018年 |
| 农村公路 |  |  |  |  |  |
| 大 修 | 256 |  | 11523.8 | 省补，地方自筹 | 2016年～2020年 |
| 中 修 | 314 |  | 3532.1 | 省补，地方自筹 | 2016年～2020年 |
| 提 级 | 250 |  |  |  | 2016年～2020年 |
| 乡道降岭 | 360 |  | 3600 | 省补，地方自筹 | 2016年～2020年 |

注：表⑧“十三五”期间盖州市公路险桥改造计划

| 桥梁名称 | 长 度 | 结 构 | 投资规模 | 资金来源 | 建设年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干线公路 |  |  |  |  |  |
| 牵马岭桥 | 190 |  | 741 | 省补、地方自筹 | 2018 |
| 碧流河桥 | 160 |  | 776 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 红星桥 | 30 |  | 225.8 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 朱甸桥 | 10 |  | 47.5 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 腰岭桥 | 10 |  | 47.5 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 青石岭北桥 | 10 |  | 47.5 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 青石岭南桥 | 31 |  | 200 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 泉眼沟桥 | 10 |  | 47.5 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 青石关北桥 | 10 |  | 47.5 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 青石关南桥 | 10 |  | 47.5 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 徐河洼桥 | 32 |  | 206.4 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 太阳升桥 | 30 |  | 193.5 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 榆林堡桥 | 60 |  | 387 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 榆林堡南桥 | 10 |  | 47.5 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 鸣珂岭桥 | 15 |  | 71.3 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 大庙沟桥 | 30 |  | 85.5 | 省补、地方自筹 | 2016 |
| 小滴台桥 | 15 |  | 41.25 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 清河桥 | 60 |  | 219 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 砬咀桥 | 45 |  | 164.25 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 二道河桥 | 10 |  | 27.5 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 六间房桥 | 10 |  | 22 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 王家沟桥 | 15 |  | 33 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 崴子桥 | 15 |  | 33 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 大石棚小桥 | 15 |  | 33 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 小锅峪桥 | 15 |  | 33 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 孙家堡桥 | 15 |  | 33 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 双岭小桥 | 30 |  | 105 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 孔屯小桥 | 15 |  | 33 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 南窑桥 | 20 |  | 44 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 槐树沟1#桥 | 10 |  | 21.5 | 省补、地方自筹 | 2018 |
| 槐树沟2#桥 | 10 |  | 21.5 | 省补、地方自筹 | 2018 |
| 方屯小桥 | 10 |  | 21.5 | 省补、地方自筹 | 2018 |
| 方屯桥 | 80 |  | 228 | 省补、地方自筹 | 2018 |
| 季店桥 | 20 |  | 43 | 省补、地方自筹 | 2018 |
| 蒋屯1#桥 | 10 |  | 21.5 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 蒋屯2#桥 | 20 |  | 43 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 大北沟桥 | 10 |  | 21.5 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 苏堡桥 | 40 |  | 114 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 围山河桥 | 80 |  | 228 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 钓鱼台桥 | 10 |  | 21.5 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 红旗桥 | 40 |  | 114 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 猫儿岭1#桥 | 40 |  | 114 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 猫儿岭2#桥 | 10 |  | 21.5 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 水沟桥 | 20 |  | 43 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 冰沟桥 | 10 |  | 21.5 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 隋屯桥 | 15 |  | 32.25 | 省补、地方自筹 | 2016 |
| 白莹桥 | 30 |  | 64.5 | 省补、地方自筹 | 2016 |
| 农村公路 |  |  |  |  |  |
| 前徐堡桥 | 44 |  | 117 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 云山沟2#桥 | 17.4 |  | 30.5 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 云山沟3#桥 | 7.4 |  | 13.0 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 高台子1#桥 | 25.4 |  | 44.5 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 玉皇庙桥 | 19.4 |  | 34 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 大堡桥 | 36.9 |  | 98.2 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 古山桥 | 21.5 |  | 37.6 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 梁旺桥 | 39 |  | 103.7 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 前阎闸1#桥 | 43 |  | 114.4 | 省补、地方自筹 | 2018 |
| 天宝东桥 | 35.9 |  | 95.5 | 省补、地方自筹 | 2018 |
| 德义桥 | 20.5 |  | 35.9 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 洼岭桥 | 62 |  | 164.9 | 省补、地方自筹 | 2018 |
| 田屯2#桥 | 44 |  | 117 | 省补、地方自筹 | 2017 |
| 邹堡桥 | 7.4 |  | 13 | 省补、地方自筹 | 2020 |
| 前暖泉桥 | 60 |  | 159.6 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 钟屯4#桥 | 9.4 |  | 16.5 | 省补、地方自筹 | 2019 |
| 马石寨桥 | 12.7 |  | 22.2 | 省补、地方自筹 | 2016 |

（2）客货运输场站基础设施建设

客运站建设 计划在北海新区的高铁盖州西站西南侧新建北海客运站，该站距离沈大高速公路的盖州出口仅 1 公里。项目用地勘测定界约38642平方米，合57.963亩。北海客运站具体服务功能包括：组织旅客公路出行与中转换乘，提供站务及旅行全过程服务；组织车辆发车，提供停车、洗车等服务；为旅客和司售人员提供住宿、餐饮等辅助服务。设计服务能力为旅客发送量1.05万人/日，按照部颁标准一级客运站要求建设。建设周期为20个月，2017年10月正式开工建设，2019年5月底竣工验收，2020 年6月投入运营。本建设项目总投资为11586 万元。资金来源：交通运输部4000万元，省交通厅1000万元，本级自筹6500万元。

公交站亭建设 “十三五”期间，公交站亭要在现有的基础上，合理调整设置候车站亭，并根据新增线路乘客流动情况，超前规划公交站亭布局，达到新线路开通后，站亭设施同步完善，方便城乡居民出行。根据新公交线路规划，同步建设公交首发站和终点站，优化公交运行布局。

- 2、加强转型升级，推进运输服务水平提升

（1）货运服务

扶持发展农村物流 截止2015年，盖州市物流企业共有120家，其中，农村物流企业55家，大多规模小，功能弱。为适应未来农村经济发展和农副产品储存、运输需要，按照《关于加快营口市交通物流业发展四年行动计划》，“十三五”期间，依托农产品交易市场，在万福镇、梁屯镇分别建立物流中心和农产品仓储物流交易中心，并建立互联网信息平台和交易平台。同时，引导组织社会车辆建立3—5家农产品专业运输公司、10个运输联合体，实行统一配送运输农副产品和水果、水产品，服务农村经济发展。

推进现代物流发展。积极推进以营口港为起点的营满亚欧大陆桥、辽鲁陆海货滚甩挂运输大通道和中韩自贸区的工作，推动盖州融入国家“一带一路”倡议。继续推进交通物流信息平台建设，实现公共物流信息的互联互通。推进大型区域物流枢纽和物流节点建设，完善城市农村货运配送体系。鼓励发展临港大宗商品交易市场，规划建设临港物流服务中心1个。

大力调整车型结构 截至2015年，全市共有货运车辆 15200台，总吨位90000吨，车型主要集中在20吨左右。随着全市城乡经济发展，现有货运服务能力已不适应未来发展。“十三五”期间，计划新发展集装箱运输车400台，厢式货车400台，，多轴载重车1200台，比“十二五”分别提高30、90、26个百分点，引导运输装备优化升级，满足全市企业生产、农副产品和物流运输需要。

优化运输组织方式 继续推进道路运输集约化、规模化发展，优化运输组织方式，积极引导发展甩挂运输、多式联运、城市配送等运输方式，实现“无缝衔接”和“一单制”，支持发展冷藏保鲜等专业化运输。

（2）客运服务

整合经营主体，实现规模化经营  加强城乡客运一体化研究，探索发展模式，整合优化客运资源，制定相关发展政策。科学规划城乡客运一体化线网，因地制宜，合理调整客运线路布局和运力结构，形成层次合理、运营顺畅的城际、城市、城乡、镇村四级客运网络。加强道路班线客运和城市公交资源整合，推进城郊短途客运班线公交化改造，积极推进城市公交向郊区、新城区和沿海新区发展。

增加公交线路，完善城区交通网  全面贯彻落实城市公共交通优先发展战略。规划新公交线路9条，其中盖州市区6条，北海新区1条，仙人岛能源化工区2条，新增公交车120台，设置公交站亭90个。探索定点定时的商务班车模式，有序发展低碳、高效、大容量的快速公交系统（BRT），推进公共交通智能化应用，增强公共交通服务品质。进一步规范出租汽车运营服务，加快推进出租汽车信息化建设，逐步规范出租汽车电召服务，全面提升服务水平。

增加运力投入，提高客运车档次 目前，盖州市共有城市公交车136辆，农村客运班车303辆，县际以上长途客运车 33辆，客运包车21辆，“十三五”期间，中高级客运班车比重达到60%，中高级客运包车达到100%。以满足城乡居民出行需要。

加强管理服务，提升客运站功能 盖州、万福等市属客运站加强站务管理，完善服务设施，实现联网预售票服务，为旅客进站候车提供周到服务。同时，协调各客运公司和邮政快递企业启动和充分利用好农村客运站，发挥农村客运站中转旅客、方便群众候乘以及快递网络服务的作用，完善服务功能。

- 3、深化体制改革，推进行业管理体系建设

加强公路养护管理  开展以“科学化、规范化、精细化、景观化”为主题的公路养护管理水平提升活动，全面提高干线公路技术状况，确保到2020年，全市国省干线和县级公路PCI（路面破损率指标）、RQI（平整度指标）优良率达到100%，其中：优等率分别达到98%、95%。积极推动公路养护市场化改革，建立健全养护质量监督与考核体系，完善公路管理养护体制机制，实现国省道养护市场化。

加强路网运行监测与指挥调度，提供多渠道、全方位的综合出行信息服务，满足公众多样化、个性化的出行需求。以国省为主，逐步推进普通公路综合养护服务站建设，进一步拓宽公路服务功能，着力改善公路通车环境。继续推进绿化美化工程，提升路域景观水平。

有序推进农村公路管理体制改革，坚持和完善农村公路“分级管理、以县为主”的管理机制，明确市乡村三级责任。养护管理资金列入财政预算，乡村公路小修保养能及时安排计划，实行计量支付，使农村公路路况水平不断提高。建立农村公路路政管理机构和专业行政执法队伍，有效解决超限超载运输问题。

加强运输市场管理  完善市场准入、运行和退出机制，推进市场监督管理由注重事前审批向强化事中、事后监管和服务转变，构建统一开放、公平竞争、规范有序的运输市场。健全公开、公平、公正的交通运输诚信体系，完善考评程序和考核标准，推行市场诚信信息公示制度，实现信誉考核覆盖率100%，考核建档率100%。开通12328服务监督电话，实现交通运输服务监督、业务投诉、意见受理等服务的“一号通”。加强公路超限超载运输治理，规范执法管理，维护公平有序的运输市场环境。

加快转变政府职能  明确界定政府与市场的关系，充分发挥市场配置资源的决定性作用，营造公平、公正、公开的市场环境。进一步加大简政放权力度，逐步减少和取消行政审批事项，下放审批权限，简化审批程序和环节，增强行业发展活力。切实推进依法行政，规范权力运行，建立行政权力清单和要件清单，实行公开、公示制度，强化社会各界对权力运行的监督。建立健全法规体系，强化监督管理职能，全面推进法治交通建设。进一步推进综合执法、统一执法、联合执法等多种形式的交通运输行政执法模式改革，使决策权、执行权、监督权互相分离又互相制约，提高执法效率。

- 4、加强信息融合，推进交通运输科技创新

建立数字化信息平台 “十三五”期间，在长途客运班车、出租汽车、危险品运输车已安装GPS卫星定位系统和对运行车辆进行实时监控的基础上，要进一步加大科技投入，普及到所有公交车辆。同时建立并开通运政专业信息平台，对车辆状况、驾驶员情况、安全生产、经营行为等信息进行全方位实时监控，提升运政管理效能。

加强信息资源整合提升 逐步推进云计算、物联网等新科技在交通现代化管理中的集成和应用，积极推进智能路网建设，提供智能运输服务。构建交通基础业务协同支撑平台，建立大数据管理与服务体系，打造互联互通的综合管理系统。积极探索政企联合方式整合交通出行信息资源，实现不同运输方式间有效衔接、信息交换和高度协同。积极推进信息化普及应用，完善交通运输信用体系，实现信用信息动态管理。

重视科技成果转化应用 积极引进、消化和吸收重点领域的国内外先进新技术、新材料、新装备、新工艺，加强基础设施建设养护、运输组织、环境保护和安全保障等领域技术成果的推广应用，加快科技成果的转化速度。依托工程建设和运输生产，积极开展科技示范工程和专项行动计划。加强专业技术人员知识更新和员工技术培训工作，提高他们的对新科技的应用能力。

- 5、坚持节能环保，推进交通运输绿色发展

强化节能减排 大力推广节能环保运输装备，加大城市公交车和出租车“油改气”、“油改电”工作力度，规划建设加气站、充电站、充电桩。到“十三五”末期，城市清洁能源新型公交车更换率达到100%；燃气、电能等新能源出租车达到80%以上。大力推进公路沥青拌合站的绿色环保改造，实现各项环保指标符合国家排放标准要求。推广绿色汽车维修作业，建立健全行业绿色汽修技术标准和管理体系。强化大宗散货装卸及运输途中的粉尘污染治理。

加强资源集约利用 继续推进路面基层材料和废旧沥青面层材料再生循环利用，积极推广道路沥青、水泥混凝土等资源的循环再生技术，扩大粉煤灰、矿渣等工业废料和建筑垃圾砖的综合利用。统筹优化利用综合运输通道线位资源、运输枢纽资源，提高交通运输资源集约利用水平。优化工程设计方案，提高土地岸线等资源的利用效率，减少对山体、林地、海洋等的影响和破坏。

加强生态保护 优化公路选线，积极推广使用绿色环保施工材料，加强环保型融雪材料和智能除雪机械设备的推广应用，减少冬季除雪、废弃料场等对生态环境的影响。继续实施公路生态景观服务工程，加强景观保护与再造、公路旅游服务设施和信息系统建设。加快推进环境监测网络建设。完善交通运输节能减排监督统计体系。

完善创新节能机制体系  健全节能减排制度，完善节能减排监管、统计和评估体系，编制相关行业能耗和排放统计监督方案，建立奖励和问责制度。建立和完善道路运输企业节能减排效能评价体系，定期对各类道路运输企业进行节能减排考核评估。

- 6、加强安全监管，推进应急保障能力提升

健全安全生产管理体系 加强安全生产长效机制建设，推进安全生产标准化管理，推动安全管理方式由单一事故管理向风险管理、过程控制转变。落实企业安全生产的主体责任和行业管理部门的监管责任，把安全责任逐级落实到企业、到岗位、到人头。健全安全隐患排查治理的预防控制体系，强化重点领域、重点部位、重点时段、重点环节的安全监管。

完善交通运输应急体系 积极推进综合交通应急信息资源的互联互通和信息共享，构建统筹各种运输方式的应急联动机制和应急信息系统平台。加强公路交通应急物资储备和救援中心体系建设，完善应对突发事件的应急预案。

加强安全保障工程建设 全面实施公路安全生命防护工程，完善公路安保设施，加大危桥改造、险段处置力度，加强公路灾毁综合防治工程建设，有序推进公路应急救援点建设和农村公路安保工程。加强公路危险化学品运输、罐区和油气输送管线的安全监管，完善日常监控系统及危险品运输车辆、长途客运车辆动态监控网络，推进城市客运枢纽、公共交通日常运行状态和突发事件监控系统建设。

注：表⑨盖州市“十三五”公路、场站建设投资计划

| 年 份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 计划总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级以上公路 | 5078.5 | 7214.9 | 5939.2 | 14890.5 | 15278.1 | 48401.2 |
| 农村公路 | 4930.1 | 4576.1 | 4334.1 | 3900.5 | 4097 | 21837.8 |
| 运输场站 | 256 | 184 | 100 | 150 | 150 | 840 |
| 计划总投资 | 10264.6 | 11975 | 10373.3 | 18941 | 19525.1 | 71079 |

- 五、保障政策和措施

- （一）加强组织领导

建立联席会议制度，成立以市政府主管领导为组长，发改委、交通局、公安局、邮政局等部门组成的综合交通运输发展工作领导小组，加强工作协调与联动，及时协调解决综合交通运输规划、建设和管理中的重大问题，加快完善综合交通运输体系。

- （二）强化规划引领

坚持规划的严肃性，强化规划对交通建设项目的指导，增强规划的执行力和约束力。加强对规划执行情况的跟踪，适时开展规划的评估工作，及时把握交通运输发展中出现的新情况、新问题，按照规定程序适时调整规划和相关政策。加强交通运输发展规划与北海、仙人岛等主体功能区规划、城市总体规划、土地利用规划等相关规划的衔接。

- （三）强化政策支持

争取各级政府进一步加大对综合交通建设项目用地、资金、环境等方面的倾斜力度，研究制定税费、路用材料等方面减免、优惠支持政策，增强交通可持续发展能力。协调地方政府提前介入用地预审、审批等交通重点建设项目前期工作，提高审批效率，加快推进项目实施。研究探索各级公路统筹发展机制，实现公路网资源的统筹利用和滚动发展。积极鼓励吸引社会民间投资进入交通运输领域。

（四）积极筹措资金

继续完善政府主导、分级负责、多元筹资的投融资模式，积极争取中央、省、市对交通公益性事业的资金支持力度。市政府保证普通公路投资有稳定的来源渠道和规模强度，燃油税返还等转移支付资金保持一定规模用于普通公路建设改造。进一步加大财政性资金和政府债券资金等对交通的支持力度。争取地方财政加大对农村公路、农村客运站和城市公共交通场站建设改造的资金支持。

（五）重视人才培养

加强教育和培训工作。注重综合型交通专业人才的培养和引进，提高人员的综合交通业务素质和能力。选拔和培养一批交通重点专业学术和技术带头人，造就一支深谙交通重大技术问题的高水平人员队伍。鼓励与院校、院所加强合作，创造道路工程、汽车工程、物流工程等专业学科及研发中心的良好环境。支持企业与高校、科研机构和知名企业联合，建立物流、交通信息化等综合培训和试验基地。